ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.01:

«ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ»

- Πίνακας Τροποποιήσεων

| Α/Α | ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΣΥΝΤΑΞΗ | ΕΓΚΡΙΣΗ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30/03/2016 | 1η έκδοση | Μίντζιας Αναστάσιος | Τσελεμπής Δημήτριος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΟ | 06/07/2016 |
| 2 | 08/11/2016 | 2η έκδοση | Μίντζιας Αναστάσιος | Τσελεμπής Δημήτριος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΟ | 10/11/2016 |

# Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Σύμφωνα με τον N. 1069/1980: Περί κινήτρων για την ίδρυση ΔΕΥΑ, οι ΔΕΥΑ συντάσσουν κατ’ έτος το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα.

Αντικείμενο επομένως, της παρούσας ομάδας διαδικασιών είναι ο ετήσιος προγραμματισμός,

- είτε των έργων  της ΔΕΥΑΟ, μέσω του Ετησίου Τεχνικού Προγράμματος,

- είτε των δράσεων της ΔΕΥΑΟ μέσω του ετήσιου προϋπολογισμού (ως δράσεις νοούνται τόσο τα τεχνικά έργα όσο και οι προμήθειες και οι υπηρεσίες που προσφέρει η ΔΕΥΑΟ ασκώντας τις αρμοδιότητές της).

# Σκοπός

Σκοπός της ομάδας διαδικασιών είναι ο έγκαιρος και ορθολογικός προγραμματισμός, παρακολούθηση και τροποποίηση των αναγκαίων έργων/ δράσεων αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΟ, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των διαθέσιμων επενδυτικών πόρων από το ΕΣΠΑ και τις λοιπές πηγές χρηματοδότησης.

# Βασικό θεσμικό πλαίσιο

Οι υφιστάμενες διατάξεις που διέπουν την ομάδα των διαδικασιών, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν εκάστοτε, είναι κυρίως οι ακόλουθες:

- Ν. 3463/2006  (ΦΕΚ 114 Α) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

- Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»

- Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α/23.12.2014) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»

- Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

- Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α 08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

- ΦΕΚ Β/1822/24.8.2015 – Υπ. Απόφαση Αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

- Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213 A) Τροποποίηση του υπ’αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A΄) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού»

- N. 1069/1980: Περί κινήτρων για την ίδρυση ΔΕΥΑ

# Αρμοδιότητες - Εμπλεκόμενοι

Στον προγραμματισμό έργων της ΔΕΥΑΟ συμμετέχουν όλες οι Υπηρεσίες της ΔΕΥΑΟ, αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους. Υπεύθυνη για τη σύνταξη του Ετησίου Τεχνικού προγράμματος είναι η Τεχνική Υπηρεσία.

Ενδεικτικά, εμπλέκονται οι ακόλουθες δομές και όργανα της ΔΕΥΑΟ:

- Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης

- Η Τεχνική Υπηρεσία

- Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΟ

- Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΟ

- Η Οικονομική Υπηρεσία

- Οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΟ που έχουν προτείνει, ωριμάσει, ή εμπλέκονται στην υλοποίηση έργων

# Προβλεπόμενες διαδικασίες

| Κωδικός Διαδικασίας | Τίτλος Διαδικασίας |
| --- | --- |
| Δ.01-01 | Διάγνωση αναγκών – Κατάρτιση Ετησίου Προγράμματος |
| Δ.01-02 | Παρακολούθηση και Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος |